| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 113/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 262/TVGT-KH ngày 6/7/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc việc kéo dài thời gian giám sát thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để thương thảo.

2. Trường hợp công trình thay đổi tiến độ thi công như nêu tại văn bản số 262/TVGT-KH, thì chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, các quy định của Nhà nước có liên quan tại thời điểm thực hiện, lập dự toán chi phí để xem xét điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình.

3. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |