| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 416/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010 |

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TRIỂN KHAI NỘI DUNG HỢP TÁC GIỮA BỘ GTVT VIỆT NAM VÀ BỘ GTCC CAMPUCHIA

Sau chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức dẫn đầu tới Campuchia từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9 năm 2010, để triển khai nội dung hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Vụ HTQT tham mưu, trình lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Tổ công tác phía Việt Nam. Tổ công tác có trách nhiệm dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ và quy tắc làm việc của Tổ và gửi cho phía Campuchia để lấy ý kiến đóng góp;

- Về dự án Cầu Long Bình: Phía Việt Nam sẽ bàn giao mốc giới và phạm vi GPMB nửa cầu phía Campuchia cho Bộ Giao thông Công chính Campuchia trong tháng 10 năm 2010. Giao Ban QLDA 7, Tổng cục Đường bộ chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, lập kế hoạch vốn triển khai công tác GPMB phía Việt Nam để sau khi Chính phủ hai nước ký Hiệp định vay vốn có thể triển khai khởi công sớm vào quý III năm 2011;

- Đối với dự án xây dựng cầu Đắk Đang: Ban QLDA 5, Tổng cục Đường bộ chỉ đạo Tư vấn trình duyệt dự án trong tháng 9 năm 2010 (kể cả đoạn tuyến nối vào cầu), trong đó tách riêng hai hạng mục cầu và đường để có cơ sở ghi vốn triển khai thi công trong năm 2011;

- Tổng cục Đường bộ và Vụ KHĐT Bộ sớm hoàn thiện Quy hoạch kế nối giao thong đường bộ Việt Nam – Campuchia để cuối năm hai Bộ trình lên Thủ tướng hai nước phê duyệt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: Các Vụ: HTQT, VT, KHĐT; Tổng cục ĐBVN; Ban QLDA 5, Ban QLDA 7 (TCĐB); TEDI South; Sở GTVT Đắk Nông; Lưu: VT, TH. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |