| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 125/BXD-KTXD V/v: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2010 |

Kính gửi: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 40/CPQG ngày 9/8/2010 của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia về chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trung tâm chiếu phim Quốc gia (gói thầu số 1) đã được ký kết giữa Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và nhà thầu tư vấn là Công ty TNHH Thiết kế và tư vấn xây dựng ADC. Vì vậy việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung của hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trung tâm chiếu phim Quốc gia (gói thầu số 1) gửi kèm theo văn bản số 40/CPQG không có điều khoản về điều chỉnh giá hợp đồng; tại điều 3 của Hợp đồng quy định bên B thực hiện từ ngày ký hợp đồng cho đến khi kết thúc, bàn giao công trình để đưa vào sử dụng; do đó việc thanh toán giá hợp đồng theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |