| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 136/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010 |

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 194/BQLXM ngày 11/8/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 33 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì: các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn; tổ chức xây dựng và công bố định mức cho các công tác xây dựng đặc thù của Bộ, địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và định kỳ hàng năm gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý; việc áp dụng, vận dụng định mức cho việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình do Chủ đầu tư quyết định. Vì vậy, việc vận dụng, áp dụng Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối ban hành kèm theo công văn số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lập, thẩm định dự toán công tác xử lý, phòng chống mối cho dự án Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát do Chủ đầu tư dự án quyết định, việc áp dụng là đúng pháp luật nếu các định mức áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án. Nếu định mức không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng để áp dụng theo quy định.

Với nội dung trên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |