| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 135/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD | Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010 |

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1273 ngày 14/09/2010 của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội về việc xin ý kiến hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng . Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì những khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2007 trở đi của các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện (tính tới thời điểm Thông tư 09/2008/TT-BXD có hiệu lực) theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh giá theo hướng dẫn của Thông tư. Như vậy, việc chủ đầu tư ra văn bản yêu cầu nhà thầu chỉ được áp dụng bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng từ ngày 21/7/2007 như trong nội dung công văn số 1273 ngày 12/9/2010 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội nêu là không phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tổng Công ty xây dựng Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên trao đổi với chủ đầu tư để thực hiện cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban QLDA Công trình trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông quốc gia - Lưu VP, Vụ KTXD, Tr(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |