| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 1726/BXD-KTXD V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010 |

Kính gửi: Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 905/CV-MAC ngày 28/6/2010 và công văn số 1100/CV-MAC ngày 26/7/2010 của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng số 213/HĐKT ngày 28/12/2008 là hợp đồng trọn gói nên việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng được ký kết; các khoản mục chi phí nêu trong công văn số 1100/CV-MAC ngày 26/7/2010 là khoản mục chi phí thuộc thiết bị và dịch vụ do Hãng nước ngoài thực hiện, đã trong phần hợp đồng trọn gói, đã được các bên thương thảo làm rõ trước khi ký kết hợp đồng (chi phí quản lý đã tính trong giá hợp đồng là chi phí quản lý của nhà thầu và nhà thầu được phép thanh toán khoản chi phí này).

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói (thực hiện trong năm 2008-2009) thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; cụ thể: giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký (sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc đáp ứng về công việc, chất lượng và các thoả thuận trong hợp đồng).

Với nội dung trên, Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |