| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1821/QĐ-UBND | Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐIỂM ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG VÙNG CU MỰC - KĂN HOA, XÃ HỒNG HẠ, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2010-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư 03/2007/TT-UBDT ngày 8 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1323 /TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh, định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012.

2. Mục tiêu dự án:

a) Mục tiêu tổng quát:

Tổ chức quy hoạch lại dân cư, quy hoạch lại sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng nhằm khai thác tiềm năng đất đai, tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư có nơi ở ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo bền vững. Góp phần bảo vệ và phát triển rừng.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2012:

- Ổn định định canh, định cư cho 54 hộ;

- Khu định canh định cư tập trung có đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, điện, trường lớp học, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số công trình thiết yếu khác;

- Tại các điểm định canh định cư không còn hộ đói, mỗi năm giảm 4-6% hộ nghèo;

- 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quy mô:

- Sắp xếp, định canh, định cư cho 54 hộ dân tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới.

- Hỗ trợ giao đất ở, đất sản xuất, làm nhà ở, phát triển sản xuất, mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi đến điểm định canh định cư, kinh phí di chuyển nhà.

- Hỗ trợ cán bộ phát triển cộng đồng, hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất, phát triển sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu:

+ Đường giao thông: 5km.

+ Hệ thống điện sinh hoạt: 1 công trình.

+ Hệ thống nước sinh hoạt: 1 công trình.

+ Phòng học tiểu học, nhà ở giáo viên và công trình phụ trợ: 1 công trình.

+ Nhà mẫu giáo và công trình phụ trợ: 1 công trình.

+ Nhà sinh hoạt cộng đồng: 1 nhà.

+ San gạt nền nhà.

5. Đối tượng áp dụng: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện dự án định canh định cư có đủ ba tiêu chí sau:

- Không có đất sản xuất ổn định thuộc quyền sử dụng của hộ theo quy định của Nhà nước.

- Nơi ở không ổn định, di chuyển chỗ ở theo nương rẫy hoặc đang sinh sống tách biệt, rải rác thành các nhóm nhỏ, xa các điểm dân cư tập trung; thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sinh hoạt (đường giao thông, điện, nước…).

- Chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự của Nhà nước quy định tại các Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006, số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tổng mức đầu tư: 6.521 triệu đồng.

Trong đó:

- Đầu tư trực tiếp cho các hộ: 918 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng: 5.455 triệu đồng.

- Dự phòng: 148 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương cấp, ngân sách địa phương và huy động hợp pháp khác.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2012.

9. Tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 19/10/2007, Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND huyện A Lưới không còn hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện A Lưới, Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu |
| --- | --- |