| BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1279/QĐ-LĐTBXH | Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 7/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-LĐTBXH ngày 9/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét các Tờ trình số 138/TTTT-PTƯD ngày 31/8/2010 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (có hồ sơ kèm theo);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung sau:

1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công do Công ty Cổ phần phát triển thương mại và công nghiệp - ITCOM lập tháng 8/2010 do Chủ đầu tư trình duyệt kèm theo Tờ trình nêu trên của Chủ đầu tư dự án.

2. Phê duyệt tổng dự toán của dự án là: 19.537.028.826 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, không trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn).

Trong đó:

| - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: | 16.999.608.976 đồng 301.202.163 đồng 412.501.829 đồng 90.204.136 đồng 1.733.511.722 đồng |
| --- | --- |

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại các Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá thiết bị (trừ các phần mềm nội bộ) của các gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu; trường hợp kết quả thẩm định giá thiết bị thay đổi so với giá gói thầu đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 5; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: KHCT, VT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Đàm Hữu Đắc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 21/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

| TT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt (đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng dự toán | 19.537.028.826 |
| I | Chi phí thiết bị | 16.999.608.976 |
| I.1 | Hệ thống giao ban điện tử: | 1.804.000.000 |
| 1 | WebConference | 1.648.000.000 |
| 2 | TeleConference | 156.000.000 |
| 3 | Máy tính phục vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống | 0 |
| I.2 | Hệ điều hành tác nghiệp | 2.809.700.000 |
| 1 | Nâng cấp, bổ sung chức năng của eMolisa | 2.326.000.000 |
| 1.1 | Xây dựng phần mềm | 2.022.815.267 |
| 1.2 | Đào tạo, chuyển giao | 303.550.000 |
| 2 | Giải pháp chứng thực điện tử, chữ ký số | 182.600.000 |
| 3 | Thiết bị phục vụ công tác (máy quét tài liệu) | 303.600.000 |
| I.3 | Cổng thông tin điện tử | 8.221.008.976 |
| 1 | Cổng thông tin điện tử | 4.027.008.976 |
| 1.1 | Xây dựng phần mềm | 3.362.558.976 |
| 1.2 | Triển khai phần mềm | 48.450.000 |
| 1.3 | Cập nhật dữ liệu | 616.000.000 |
| 2 | Dịch vụ công | 4.194.000.000 |
| I.4 | Kết nối với các đơn vị | 4.162.400.000 |
| II | Chi phí quản lý dự án | 301.202.163 |
| III | Chi phí tư vấn đầu tư | 412.501.829 |
| 1 | Chi phí thiết kế thi công, tổng dự toán | 198.483.000 |
| 2 | Chi phí thẩm tra thiết kế thi công, tổng dự toán | 42.402.000 |
| 3 | Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT | 37.059.148 |
| 4 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | 100.807.681 |
| 5 | Lập dự án đầu tư | 33.750.000 |
| IV | Chi phí khác | 90.204.136 |
| 1 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 28.188.793 |
| 2 | Kiểm toán báo cáo quyết toán | 62.015.344 |
| IV | Chi phí dự phòng | 1.733.511.722 |

PHỤ LỤC SỐ 02

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 21/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian đấu thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần đã thực hiện: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập dự án đầu tư | 33.750.000 | NSNN | Tự thực hiện |  |  |  | 30 ngày |
| 2 | Khảo sát, lập thiết kế thi công và tổng dự toán | 198.483.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo thời gian | Tháng 4/2010 | 110 ngày |
| 3 | Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán | 42.402.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo thời gian | Tháng 6/2010 | 20 ngày |
| II | Phần không phải đấu thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | 301.202.000 | NSNN |  |  |  |  |  |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 28.188.000 | NSNN |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự phòng | 1.733.511.000 |  |  |  |  |  |  |
| III | Kế hoạch đấu thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai giải pháp chứng thực và chữ ký số (PKI) | 182.600.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo đơn giá | Tháng 10/2010 | 03 tháng |
| 2 | Triển khai hệ thống giao ban điện tử, kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc, máy quét tài liệu Gói thầu gồm có 03 lô như sau: | 6.270.000.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | Theo đơn giá |  |  |
|  | - Lô số 01: Hệ thống giao ban điện tử | 1.804.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lô số 02: Kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc | 4.162.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lô số 03: Máy quét tài liệu | 303.600.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng các phần mềm cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến Gói thầu gồm có 02 lô: | 8.221.009.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | Theo đơn giá | Tháng 01/2011 | 12 tháng |
|  | - Lô số 01: Cổng thông tin điện tử | 4.027.009.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lô số 02: Dịch vụ công trực tuyến | 4.194.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng hệ điều hành tác nghiệp (phần mềm eMolisa) | 2.326.000.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | Theo đơn giá | Tháng 11/2010 | 10 tháng |
| 5 | Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu của dự án | 37.059.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Tháng 10/2010 | Theo tiến độ dự án |
| 6 | Giám sát lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm | 100.807.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Tháng 10/2010 | Theo tiến độ dự án |
| 7 | Kiểm toán báo cáo quyết toán | 62.015.000 | NSNN | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Tháng 10/2011 | 03 tháng |
|  | Cộng | 19.537.026.000 |  |  |  |  |  |  |