| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 142/BXD-KTXD V/v: Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 353/CDC-TTTVDT ngày 6/9/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế đã hoàn thành việc thiết kế công trình, được chủ đầu tư nghiệm thu, phê duyệt và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế được ký kết với chủ đầu tư thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

2. Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế không do lỗi của nhà thầu tư vấn thiết kế và ngoài nội dung của hợp đồng đã ký thì chi phí cho việc điều chỉnh thiết kế được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy định hiện hành (hiện nay là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình) và nội dung hợp đồng đã ký kết, làm căn cứ để các bên thương thảo bổ sung giá hợp đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |