| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 144/BXD–KTXD V/v: Thanh toán hợp đồng theo đơn giá | Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu

Trả lời Văn bản số 20/BQL ngày 22/9/2010 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hướng dẫn thanh toán khối lượng tính thiếu trong hồ sơ dự thầu đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp hợp đồng thi công xây lắp như nêu trong Văn bản số 20/BQL thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá thì khối lượng được thanh toán là khối lượng thực tế được nghiệm thu (khối lượng thanh toán được bù, trừ so với khối lượng trong hồ sơ dự thầu). Vì vậy khối lượng tính thiếu cũng được thanh toán; Đơn giá thanh toán là đơn giá theo hợp đồng.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD (M5) | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn khánh |
| --- | --- |