| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2007/BXD–KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng | Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

Trả lời Văn bản số 654/SXD-QLXD ngày 17/9/2010 của Sở Xây dựng Bình Định đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong 13 loại vật liệu được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD, nếu đá granite là loại đá sản xuất, gia công trong nước dùng vào việc ốp, lát trong công trình xây dựng và loại vật liệu này phải có trong dự toán chi phí xây dựng được duyệt thì được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD;

Tại mục 2.4 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD; mục 1 của Văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng đã nêu rõ “Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá bao gồm cả trường hợp tăng và giảm giá”; Vì vậy việc đề nghị của nhà thầu chỉ tính bù những loại vật liệu tăng giá là không đúng với quy định của Thông tư.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng Bình Định tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, M5. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |