| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 152/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn bù giá cho gói thầu 7A,7C dự án Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước | Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng số 9 – Tổng công ty VINACONEX

Trả lời văn bản số 1014 CV/CC9-KT-QLDA ngày 28/9/2010 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 đề nghị hướng dẫn bù giá cho gói thầu 7A, 7C dự án Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giá thép để tính bù giá của gói thầu 7A, 7C dự án Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước nêu tại văn bản số 1014 CV/CC9-KT-QLDA xác định như sau: Đối với khối lượng thép nhà thầu đã mua, vận chuyển về đến chân công trình được Chủ đầu tư nghiệm thu và tạm ứng, thì giá thép để tính bù giá của khối lượng sử dụng vật liệu này là giá thép theo hóa đơn hợp pháp và hợp lệ phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm mua. Trường hợp, không phân định được khối lượng thép tương ứng với giá tại từng thời điểm nghiệm thu, có thể áp dụng đơn giá bình quân gia quyền để tính bù giá.

2. Những khối lượng do nhà thầu phụ thực hiện thì sử dụng hóa đơn của nhà thầu phụ và thực hiện điều chỉnh giá như hướng dẫn tại mục 1 nêu trên.

3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn điều chỉnh chi phí vật liệu của 13 loại vật liệu chủ yếu bị biến động bất thường về giá. Trường hợp cần điều chỉnh giá vật tư Que hàn, Chủ đầu tư xác định báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam xem xét, quyết định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Xây dựng số 9 trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th6). | Tl. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |