| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2191/BXD-KTXD V/v vướng mắc trong quá trình nghiệm thu, thanh toán hợp đồng thi công XDCT. | Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 8321/SGTVT ngày 19/10/2010 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về việc vướng mắc trong quá trình nghiệm thu, thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đơn giá thanh toán cho công tác bê tông xi măng hoàn thành:

Công tác thí nghiệm chỉ nhằm mục đích kiểm soát chất lượng bê tông. Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng bê tông hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng (đơn giá trúng thầu) là phù hợp với quy định.

2. Về đơn giá thanh toán cho công tác bê tông nhựa:

Việc chủ đầu tư điều chỉnh đơn giá bê tông nhựa cho phù hợp với kết quả thí nghiệm thành phần cấp phối bê tông nhựa để thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định trong hợp đồng là phù hợp với quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |