| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2270/BXD-KTXD V/v: bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. | Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 |

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 715/BQL-TĐ ngày 01/11/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, được điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Trường hợp, gói thầu số 03-ĐIA thuộc phạm vi đối tượng nêu trên thì các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và các văn bản hướng dẫn kèm theo để xem xét điều chỉnh. Những nội dung hợp đồng chưa rõ thì các bên cùng làm rõ để thực hiện.

Với nội dung trên, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |