| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 180/BXD–KTXD V/v: Thanh toán cấp phối bê tông, thép của hợp đồng XD công trình | Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010 |

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 289/TCT-BĐH ngày 05/11/2010 của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thanh toán cấp phối bê tông và trọng lượng thép của hợp đồng xây dựng công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Kết quả thí nghiệm bê tông và cốt thép để kiểm tra chất lượng bê tông và cốt thép đảm bảo theo yêu cầu về công tác nghiệm thu sản phẩm. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan; Vì vậy khi thanh toán cấp phối vật liệu cho bê tông, trọng lượng thép cho công tác thép của hợp đồng xây dựng công trình như nội dung Văn bản số 289/TCT-BĐH thực hiện theo nguyên tắc lấy đơn giá và các nội dung điều khoản có liên quan về đơn giá trong hợp đồng đã được ký kết giữa các bên phù hợp với khối lượng được nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt quy định trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, Vụ Kinh tế XD (M7) | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |