| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 183/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010. | Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010 |

| Kính gửi: | - Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai; - Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai; - Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương. |
| --- | --- |

Trả lời công văn số 106/VLXL-CV; số 35/CV; số 27/VLXL-CV ngày 04/11/2010 của Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai; Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nếu dự toán lập theo chế độ tiền lương của nhà nước (mức lương tối thiểu với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) mà chủ đầu tư có thể cân đối được nguồn vốn thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi đến tay người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai; Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương căn cứ hướng dẫn trên để làm việc với chủ đầu tư trong quá trình thương thảo điều chỉnh giá hợp đồng.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |