| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2382/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 441/SXD-QLHĐXD ngày 08/11/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc chủ trương của tỉnh Gia Lai cho phép các chủ đầu tư điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với các gói thầu ký kết trong năm 2010 là không phù hợp với các quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2. Theo quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nếu dự toán lập theo chế độ tiền lương của nhà nước (mức lương tối thiểu với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) mà chủ đầu tư có thể cân đối được nguồn vốn thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi đến tay người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia lai căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỬ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |