| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 186/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và chi phí kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi | Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010 |

Kính gởi : Ban quản lý dự án Thăng Long

Trả lời văn bản số 2280/PMUTL-LHL ngày 23/11/2010 của Ban quản lý dự án Thăng Long đề nghị hướng dẫn chi phí khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và chi phí kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 2280/PMUTL-LHL đã nêu, do đặc thù của công trình giao thông, nên để chủ động đề ra biện pháp thi công xử lý hang Kaster và tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng thi công cọc khoan nhồi, thì việc Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án Thăng Long yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và siêu âm, nén tĩnh kiểm tra đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi; đồng thời phê duyệt dự toán chi phí các công tác này là phù hợp.

Căn cứ dự toán chi phí được phê duyệt, nội dung hợp đồng đã ký kết, Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện thanh toán, quyết toán cho Nhà thầu theo quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |