| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 6757/BNN-KH V/v: TB điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB nguồn vốn CT mục tiêu QG NS&VSMTNT năm 2010. Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. | Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 |

Kính gửi: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010; 
Căn cứ Văn bản số 3270/BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội,

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTXDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Thường Tín, Hà Nội.

3. Địa điểm mở tài khoản: Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước Trung Ương;

4. Thời gian khởi công và hoàn thành: 2010-2011;

5. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010:

Đơn vị: triệu đồng

| Nội dung công việc | Tổng dự toán được duyệt | Thực hiện từ KC đến 31/01/2010 | KH vốn đầu tư năm 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 4.209 | 192,9 | 1.000 |

6. Mục tiêu chi tiết kế hoạch năm 2010: Thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 3493/BNN-KH ngày 17/6/2010.

| Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính); - Sở Giao dịch Kho bạc NN TW; - Tổng cục Thủy lợi; - Vụ KH, TC; - Lưu: VT, KH. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH PHÓ VỤ TRƯỞNG Vũ Hữu Vân |
| --- | --- |