| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 6837/BNN-KH V/v: Thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 | Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010 |

Kính gửi: Trường Cao đẳng Nghề Thủy sản miền Bắc.

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19-11-2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010; 
Căn cứ công văn số 4184/BNN-KH ngày 16-12-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BNN-TC ngày 06-8-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Trường trung học kỹ thuật thủy sản I (Nay là trường Cao đẳng Nghề Thủy sản miền Bắc) hoàn thành.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: Nâng cấp Trường Trung học kỹ thuật Thủy sản I. (Nay là Trường Cao đẳng Nghề Thủy sản miền Bắc)

2. Địa điểm xây dựng: Xã Dư Hàng Kênh, phường Kênh Dương (Cơ sở I) và Phường Lam Sơn, quận Kiến An (Cơ sở II), thành phố Hải Phòng.

3. Địa điểm mở tài khoản: Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng;

4. Thời gian khởi công: 2004

5. Thời gian hoàn thành: 2008

6. Kế hoạch khối lượng thực hiện dự án năm 2010: 3.763 Triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

| CƠ CẤU VỐN | GIÁ TRỊ ĐƯỢC DUYỆT | THỰC HIỆN ĐẾN HẾT KH 2009 | KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| TỔNG SỐ | 32.646 | 28.971 | 3.673 |

7. Mục tiêu kế hoạch năm 2010: Thanh toán khối lượng hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định số 1260/QĐ-BNN-TC ngày 06-8-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

| Nơi nhận: - Như trên; - Kho bạc NN TP Hải Phòng; - Tổng cục Thủy sản. - Lưu VT, KH. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH PHÓ VỤ TRƯỞNG Bùi Tất Tiếp |
| --- | --- |