| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 47/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011 |

Kính gửi: Toà án nhân dân tối cao

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 749/CV-TATC ngày 29/11/2010 của Toà án nhân dân tối cao về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình là một khoản chi phí cấu thành nên giá vật liệu đến chân công trình, do vậy, nếu hợp đồng được điều chỉnh giá thì được bù cả chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình; đề nghị của Chủ đầu tư trong công văn số 749/CV-TATC ngày 29/11/2010 là phù hợp.

2. Nếu gói thầu của dự án có kết quả lựa chọn Nhà thầu sau ngày 19/5/2008 nhưng giá gói thầu điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng thì phải áp dụng văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng.

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 có hiệu lực từ ngày 19/5/2008 và áp dụng cho những khối lượng thực hiện từ 01/01/2007 của hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định ký trước ngày 19/5/2008 hoặc hợp đồng ký sau ngày 19/5/2008 nhưng giá gói thầu của hợp đồng điều chỉnh theo quy định của Thông tư này.

3. Công trình chuyển tiếp có khối lượng thực hiện sau ngày 15/7/2010:

a) Đối với khối lượng công việc của dự án đã được ký kết Hợp đồng thì thanh toán, quyết toán theo nội dung của Hợp đồng xây dựng đã ký.

b) Đối với khối lượng công việc của dự án chưa tổ chức đấu thầu thì được điều chỉnh lại dự toán, giá gói thầu theo Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Với nội dung trên, Toà án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |