| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 227/VPCP-KTN V/v đàm phán các điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC của Dự án DAP Hải Phòng | Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011 |

| Kính gửi: | - Bộ Công Thương; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 11833/BCT-HC ngày 22 tháng 11 năm 2010), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8952/BKH-KTCN ngày 15 tháng 12 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 3167/BKHCN-ĐTG ngày 16 tháng 12 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 6965/BNN-HTQT ngày 22 tháng 12 năm 2010) về việc đàm phán các điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC của Dự án DAP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với nhà thầu thực hiện gói thầu EPC của Dự án DAP Hải Phòng để sớm có thỏa thuận các giải pháp, tiến độ khắc phục những vấn đề còn tồn tại của Hợp đồng, xác định mức bồi thường cho chủ đầu tư do không thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng EPC trước khi cho phép nghiệm thu có điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN(3).K 16 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý |
| --- | --- |