| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 89/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp | Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011 |

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Trả lời văn bản số 1294/CTN-ĐT ngày 20/12/2010 của Tổng công ty đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đề nghị xin hướng dẫn điều chỉnh dự toán gói thầu xây lắp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầu đang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọn nhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu,... cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Vì vậy, áp dụng quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng cho gói thầu Thi công xi phông HDPE 560 qua sông Lạch Tray và sông Cấm là phù hợp.

2. Việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng: Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng tính toán bổ sung giá trị hợp đồng theo quy định. Trường hợp, giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt, Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện việc điều chỉnh.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |