| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 09/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn đầu tư Thế Hệ Mới

Trả lời công văn số 18/THM ngày 16/12/2010 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Thế Hệ Mới về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.9.1, khoản 2.9, mục 2, phần II của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Trong hợp đồng các bên phải quy định rõ các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chỉnh giá hợp đồng”.

2. Trường hợp Quý cơ quan nêu tại công văn số 18/THM ngày 16/12/2010: Hợp đồng theo đơn giá (được hiểu là theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh) nhưng các điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng chỉ ghi chung như điểm 2.9.2, khoản 2.9, mục 2, phần II của Thông tư số 06/2007/TT-BXD mà chưa quy định cụ thể trong hợp đồng về việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá. Vì vậy, nếu giá nguyên vật liệu có biến động lớn ảnh hưởng đến giá hợp đồng thì các bên phải đàm phán, thoả thuận thống nhất các trường hợp được điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh …cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Thế Hệ Mới căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |