| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 24/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh đơn giá hợp đồng XD | Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 36/CV ngày 24/12/2010 của Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư Hải Phòng đề nghị giải đáp thêm về việc thực hiện và phương pháp điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng trong Văn bản số 189/BXD-KTXD ngày 13/12/2010 của Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết Chủ đầu tư được phép điều chỉnh đơn giá hợp đồng, đồng thời các bên xác định rõ phạm vi những công việc được điều chỉnh giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị theo phương pháp điều chỉnh giá tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có thể điều chỉnh bằng phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc sử dụng hệ số điều chỉnh.

Trường hợp điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng nói trên mà không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được tự quyết định, nếu làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Căn cứ ý kiến trên, Chủ đầu tư và Công ty cổ phần Xây dựng và Vật tư Hải Phòng tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CTCPĐT & PT cảng Đỡnh Vũ; - Lưu VP, Vụ Kinh tế XD (M6) | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |