| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 638/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 25 tháng 03 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK Ơ, HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 204/TTr-SKHĐT ngày 16/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Thiết kế Đầu tư Xây dựng Tư vấn Sài Việt.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Phạm Xuân Phụng.

5. Mục tiêu đầu tư: Quy hoạch chi tiết đất bố trí định canh, định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để di dời và sắp xếp định cư cho 301 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã: Đắk Ơ, Phú Riềng, Bình Thắng, Đa Kia, Bình Sơn, Đức Hạnh, Long Hà, Phú Văn, Phú Trung, Long Tân, Phú Nghĩa là những hộ không có đất ở, đất sản xuất, sống du canh du cư trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

6. Nội dung, quy mô đầu tư: Gồm các nội dung và quy mô đầu tư chủ yếu, cụ thể như sau:

6.1. Quy hoạch đất định canh, định cư: Tổng diện tích khoảng 376,3 ha, trong đó gồm: Khu đất định cư: 64,87 ha; đất khu định canh: 309,73 ha; đất nghĩa trang 1,7ha.

6.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng:

a) Khai hoang mặt bằng khu đất quy hoạch khoảng 376,3 ha; phân lô định canh: 301 lô; đất định cư: 301 lô.

b) Đường giao thông: Xây dựng đường giao thông nông thôn nội vùng tổng chiều dài 20,931km; kết cấu sỏi đỏ dày 15cm, K>=0,95.

Trong đó:

- Đường khu định canh: Dài 13,513km, mặt cắt ngang nền rộng 7,0 m (2x1,0m+5,0m = 7,0m).

- Đường khu định cư: Dài 7,418km, trong đó: đường có mặt cắt ngang nền rộng 24,0m (2x5,0m+14,0m) dài 0,436km; đường có mặt cắt ngang nền rộng 14,0m, (2x3,0m+8,0m =7,0m) dài 6,982 km.

c) Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung: Xây dựng 2 trạm cấp nước tập trung, nguồn nước từ giếng khoan, mỗi trạm có công suất thiết kế 126,76 m3/ngày đêm.

d) Cấp điện: Xây dựng 8 TBA 3x100KVA, 4 TBA 3x50KVA; tuyến đường điện trung thế 22KV dài 1,767km; tuyến đường điện hạ thế dài 12,207km.

e) Công trình công cộng khác: Xây dựng trên 2 điểm dân cư.

- Nhà văn hóa: 2 nhà cấp IV, diện tích 2 x 156 m2 = 312,0 m2.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 2 nhà cấp IV, diện tích 2 x 103,0 m2 = 206,0 m2:

- Trường tiểu học: 2 Trường tiểu học cấp IV có quy mô 2 lớp, diện tích 2 x 86,4m2 = 172,8 m2.

- Sân thể thao: San ủi tạo mặt bằng 2 sân thể thao, diện tích 2 x 500m2.

7. Địa điểm định cư, định cư: Tại khoảnh 5, 6, 7, 10, 11 - tiểu khu 42 nông lâm trường Đăk Ơ, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

8. Diện tích sử dụng đất dự án: Khoảng 376,3 ha.

9. Loại, cấp công trình: Gồm các loại công trình: Giao thông, dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp; cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Đầu tư xây dựng mới.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Số hộ được hỗ trợ về: Di chuyển chỗ ở, xây dựng, sinh hoạt và phát triển sản xuất: 301 hộ.

- Khái toán giá trị bồi thường, hỗ trợ: 5.692.485.600 đồng.

12. Tổng mức đầu tư: 33.360.653.862 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, tám trăm sáu mươi hai đồng).

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 18.414.350.336 đồng. |
| --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 2.676.828.771 đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án: | 425.268.710 đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 3.428.086.027 đồng. |
| - Chi phí khác: | 410.213.810 đồng. |
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC: | 5.692.485.600 đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 2.313.420.608 đồng. |

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương:            28.597.584.590 đồng.

- Ngân sách địa phương:            4.763.069.272 đồng.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2013.

Điều 2. UBND huyện Bù Gia Mập là Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - CT, PCT; - Như điều 3; - LĐVP, Phòng: SX, KT; - Lưu: VT(HH35) | CHỦ TỊCH Trương Tấn Thiệu |
| --- | --- |