| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 292/BXD-KTXD V/v: Xử lý vướng mắc quyết toán gói thầu EPC 2+3 cũ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. | Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2011 |

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 04/TTg-KTN ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1554/DKVN-XD ngày 25/2/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; văn bản số 185/KT-KT.TCT ngày 11/2/2011 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về xử lý vướng mắc quyết toán gói thầu EPC 2+3 cũ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 04/TTg-KTN ngày 4/1/2011 giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu thực hiện dứt điểm công tác quyết toán. Ngày 11/2/2011, Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc họp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để giải quyết dứt điểm công tác quyết toán gói thầu EPC 2+3 cũ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi xem xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 1554/DKVN-XD, của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại văn bản số 185/KT-KT.TCT, để đảm bảo lợi ích của các bên theo quy định trong hợp đồng và các thỏa thuận đã ký, Bộ Xây dựng thống nhất quyết toán hợp đồng gói thầu EPC 2+3 cũ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho các Nhà thầu phía Việt Nam theo phương án trọn gói, giá trị quyết toán hợp đồng tương đương với giá trị đã tạm ứng theo hợp đồng đã ký.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; PTT Hoàng Trung Hải (để báo cáo); Văn phòng Chính phủ; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |