| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 27/BXD-KTXD V/v áp dụng chỉ số giá XD để điều chỉnh giá HĐXD của các gói thầu thuộc dự án ĐTXD QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên. | Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Trả lời công văn số 24/BQLDA2-PID5 ngày 06/01/2011 của Ban quản lý dự án 2 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng thì đối với các hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể sử dụng các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Tổng cục Thống kê công bố.

2. Theo nội dung công văn số 24/BQLDA2-PID5, nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, các chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố chưa đáp ứng với nội dung các chỉ số giá nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư và các nhà thầu có thể thương thảo để thay thế áp dụng chỉ số giá do Tổng cục Thống kê cung cấp. Trong trường hợp không thể sử dụng được các chỉ số giá của các cơ quan chức năng nói trên thì chủ đầu tư xác định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án 2 –Tổng Cục đường bộ Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |