| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số : 55/BXD-KTXD V/v: Chi phí quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang. | Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011 |

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 393/CĐTNĐ-DATN ngày 9/4/2011 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về chi phí quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 290,7 tỷ đồng gồm các hạng mục công trình: Kè chỉnh trị; phá đá thanh thải chướng ngại vật; nạo vét luồng và bổ sung một số báo hiệu. Tổng chiều dài 148Km (sông Lô, sông Gâm và qua các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang). Công trình có chiều dài lớn, trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, các gói thầu có tính chất độc lập trên 2 tuyến sông (mỗi gói thầu tương ứng với một công trình), quá trình thi công chia thành 2 giai đoạn và kéo dài nhiều năm (từ 2009 - 2012).

Do đặc thù của Dự án như đã nêu trên, vì vậy chi phí quản lý dự án xác định theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt theo quy mô công trình (tương ứng với mỗi gói thầu) như đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 393/CĐTNĐ-DATN là phù hợp. Việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |