| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 859/QĐ-CTUBND | Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán Ngân sách địa phương năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2011.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phê duyệt tại Điều 1 cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thanh Bình |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

Chương trình ứng dụng CNTT tỉnh Bình Định năm 2011 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được thực hiện với mục tiêu:

- Triển khai văn phòng điện tử tại 02 đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nội vụ .

- Xây dựng, nâng cấp trang tin điện tử cho một số Sở, ngành nhằm cung cấp thông tin hướng dẫn các quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc, cung cấp thông tin kết nối vào cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, đào tạo, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên tại các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ và kỹ năng khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác; xây dựng, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai dịch vụ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu: trang bị đường truyền Leasedline để vận hành hoạt động webserver, mailserver, đào tạo quản trị, vận hành hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, kết nối mạng nội đô giai đoạn 1 cho 8 đơn vị liên quan.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai văn phòng điện tử tại: Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Nội dung triển khai:

- Mua bản quyền phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua mạng iWebOS.

- Triển khai cài đặt, cấu hình tại 02 đơn vị.

+ Dự án: Đầu tư sử dụng văn phòng điện tử tại Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

- Kinh phí thực hiện: 265.600.000đ

2. Nhiệm vụ 2: Xây dựng, nâng cấp và duy trì trang tin điện tử cho một số Sở, ngành.

Nội dung triển khai:

Xây dựng, nâng cấp trang tin điện tử của các Sở: Sở Y Tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải; cập nhật các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên trang thông tin điện tử, đào tạo quản trị, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao hệ thống.

+ Dự án: Nâng cấp Trang tin điện tử Sở Y tế

- Chủ đầu tư : Sở Y tế

- Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

+ Dự án: Nâng cấp Trang tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ đầu tư : Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

+ Dự án: Nâng cấp Trang tin điện tử Sở Giao thông Vận tải

- Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải

- Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ 3: Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT phục vụ công việc cho cán bộ, công chức.

Nội dung triển khai:

a. Quản trị hệ thống thư điện tử và điều hành trang thông tin điện tử.

- Đối tượng: Gồm cán bộ quản trị mạng hoặc kiêm nhiệm tại các cơ quan tham gia quản trị trang thông tin điện tử.

- Nội dung đào tạo: hướng dẫn điều hành hệ thống thư điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà nước (iMail), cách thức cập nhật thông tin, duy trì hoạt động và bảo mật thông tin trên trang thông tin điện tử.

b. Sử dụng hệ thống thư điện tử

- Đối tượng: Gồm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động hành chính nhà nước của cơ quan; trực tiếp theo dõi thư điện tử của phòng, ban, đơn vị.

- Nội dung đào tạo: hướng dẫn sử dụng thành thạo các thao tác gửi, nhận thư, điện tử, xác lập tài khoản người dùng cho cán bộ, công chức, lưu trữ và tạo nhóm thư trên hệ thống.

c. Sử dụng hệ thống văn phòng điện tử.

- Đối tượng: cán bộ, công chức tham gia các hoạt động quản lý hành chính nhà nước; trực tiếp cập nhật hoặc khai thác thông tin qua các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, những người khai thác và ứng dụng CNTT trong công việc.

- Nội dung đào tạo: quản lý hệ thống tài liệu; quản lý hệ thống công văn đến, đi; lập lịch công tác hàng tuần, tháng, sử dụng hệ thống trao đổi thông tin trực tiếp.

d. Đào tạo chuyên sâu về bảo mật và an toàn thông tin

- Đối tượng: bao gồm các chuyên viên CNTT đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc được phân công trách nhiệm xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trực tiếp thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ, quản trị, vận hành và bảo trì các hệ thống thông tin điện tử thuộc các đề án, dự án của tỉnh.

- Nội dung đào tạo: Đào tạo các chứng chỉ về bảo mật và an toàn thông tin, quản trị các hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo chuẩn của Cisco, Microsoft, Sun… tại các đơn vị đào tạo ở TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.

+ Dự án: Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT phục vụ công việc cho cán bộ, công chức

- Chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 240.400.000đ

4. Nhiệm vụ 4: Triển khai dịch vụ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu

Nội dung triển khai:

- Trang bị đường truyền Leased Line để vận hành hoạt động webserver.

- Cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ, hệ thống Plesk và các thiết bị bảo mật.

- Triển khai đào tạo quản trị, vận hành hệ thống tại Trung tâm THDL.

- Triển khai kết nối mạng nội đô giai đoạn 1 cho 08 đơn vị liên quan.

- Phát triển phần mềm, cài đặt và đào tạo sử dụng phần mềm tại Trung tâm THDL.

+ Dự án: Triển khai dịch vụ tại Trung tâm THDL

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí thực hiện: 249.000.000đ

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng kinh phí của 04 nhiệm vụ nêu tại Mục II: 800.000.000 đồng

(Tám trăm triệu đồng).

Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí bố trí cho Chương trình CNTT của tỉnh (trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ- UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh)

Thời gian thực hiện: năm 2011.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Là cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan và đề xuất những giải pháp đảm bảo thực hiện Chương trình hiệu quả.

2. Sở Tài chính

- Cấp phát nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện Chương trình.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Chương trình này trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.