| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 520/QĐ-BNN-TC | Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU PHẦN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011 CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI BẮC SÔNG CHU - NAM SÔNG MÃ”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội 
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/02/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã” do Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB) tài trợ;
Quyết định số 1991/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/7/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Thành lập Ban Quản lý dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã” do ADDB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt và giao dự toán Ngân sách nhà nước (Vốn đối ứng) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã.
Xét đề nghị tại Tờ trình số 425/CPO-ADB6 ngày 01/4/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi về việc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (phần vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các công việc tổ chức đấu thầu: 440.635.000 đồng

| I | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 | Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức thực hiện | Đề nghị điều chỉnh |  |  |  |  | Đề nghị điều chỉnh | Đề nghị điều chỉnh | Đề nghị điều chỉnh | Đề nghị điều chỉnh |
|  |  |  |  | Giá gói thầu đã phê duyệt (triệu đồng) | Giá gói thầu bổ sung (triệu đồng) | Giá gói thầu điều chỉnh | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| Gói 4 | Thuê văn phòng làm việc cho tư vấn quốc tế | Vốn NSNS | Mở rộng hợp đồng | 291,06 | 41,58 | 332,64 | Trọn gói | Hoàn thành trong quý III/2011 |
| II | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 | Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011 |
| Gói | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| Gói 5 | Sửa chữa văn phòng ban QLDA (CPO) | 99,055 | Vốn NSNN | Chỉ định thầu | 1 túi hồ sơ | Quý II/2011 | Trọn gói | Hoàn thành trong quý III/2011 |
| Gói 6 | Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư | 300 |  | Chỉ định thầu | Dự thảo hợp đồng | Quý III năm 2011 | Trọn gói | Hoàn thành trong quý IV/2011 |

2. Các công việc không tổ chức đấu thầu: 877.390.000 đồng.

+ Thuê ô tô: Ô tô sẽ được thuê căn cứ theo số ngày và khoảng cách cụ thể tùy vào từng đợt công tác, không thuê thường xuyên.

+ Các chi phí khác: Dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tác phí, chi khác…: thanh toán chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Điều 2. Giao Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Giám đốc Ban quản lý dự án nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VT, TC. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH Phạm Văn Hưng |
| --- | --- |