| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 669/BXD–KTXD V/v: áp dụng mức lương tối thiểu, ĐM lợi nhuận, chi phí chung cho công tác phát sinh trong hợp đồng các gói thầu DA Cải tạo Môi trường nước TPHCM | Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2011 |

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1035/CV-BQL-KTCL ngày 21/4/2010; Văn bản số 405/BQL-KTCL ngày 22/2/2011 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thị thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng mức lương tối thiểu, định mức tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận cho các công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố (giai đoạn 1). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng mức lương tối thiểu: Theo quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc áp dụng mức lương tối thiểu trong dự toán xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên (trong đó có dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn ODA) thực hiện theo vùng (nơi xây dựng công trình); Vì vậy đối với khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố (giai đoạn 1) thực hiện từ ngày 01/01/2011 áp dụng mức lương tối thiểu là vùng 1 quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ và các điều khoản có liên quan về giá hợp đồng đã được ký kết giữa các bên;

2. Về áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận: Việc xác định chi phí chung và lợi nhuận đối với khối lượng phát sinh phải phù hợp với hình thức giá hợp đồng và điều khoản quy định về điều chỉnh giá hợp đồng đã được các bên ký kết; Trường hợp một số đơn giá của hợp đồng như nêu trong Văn bản số 405/BQL-KTCL chưa có hoặc chưa quy định rõ thì các bên đàm phán để làm rõ trên cơ sở vận dụng các định mức chi phí chung và lợi nhuận của các công tác tương tự trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan để áp dụng.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu : VP, Vụ KTXD, (M6) | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |