| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 1406/BNN-XD V/v điều chỉnh, bổ sung diện tích sử dụng đất và diện tích rà phá bom mìn dự án Hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế. | Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25/01/2011 Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư) có Tờ trình số 85/TTr-NNPTNT về việc cho phép bổ sung diện tích sử dụng đất và diện tích rà phá bom mìn dự án Hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam kèm theo hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thống nhất về nguyên tắc cho phép điều chỉnh, bổ sung diện tích sử dụng đất và diện tích rà phá bom mìn dự án Hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam; đề nghị chủ đầu tư:

1. Trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phương án quản lý, khai thác sử dụng diện tích thu hồi vĩnh viễn ngoài phạm vi công trình (bãi thải, khu vực lán trại, bãi vật liệu …) sau khi kết thúc xây dựng, giảm chi phí đầu tư cho công trình.

2. Phối hợp và yêu cầu các đơn vị tư vấn: rà soát các mỏ trong lòng hồ để tận dụng khai thác tối đa trữ lượng đất đắp, giảm diện tích đền bù ngoài lòng hồ; chuẩn xác diện tích rà phá bom mìn theo phạm vi khai thác thực tế ở các mỏ vật liệu đất.

3. Trên cơ sở rà soát diện tích đền bù, diện tích rà phá bom mìn:

(i) Tổ chức lập và trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

(ii) Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

4. Sau khi phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bổ sung, điều chỉnh hạng mục dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ, hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Cục Quản lý XDCT (5); - Vụ Kế hoạch; - Lưu: VT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |
| --- | --- |