| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 79/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Lâm Hải

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 14/2011/CT-LH ngày 03/5/2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Lâm Hải về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố quy định tại khoản 1 Điều 16 hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng nói trên và tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thực hiện. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức (mới, điều chỉnh) dùng để lập đơn giá riêng của gói thầu thực hiện theo phương thức chỉ định thầu sử dụng vốn ngân sách thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét chấp thuận để thực hiện. Đối với dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng Bộ quản lý ngành hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận.

2. Việc quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và các quy định hiện hành.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Xây dựng Lâm Hải tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |