| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 875/BXD-KTXD V/v: Chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 212/SXD-QLHĐXD ngày 22/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với công trình sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán của công trình điều chỉnh với hệ số k=0,36 như hướng dẫn tại tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (cách hiểu thứ nhất văn bản số 212/SXD-QLHĐXD là phù hợp).

2. Điều chỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ (và trước đây là 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ) về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán công trình trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần chi phí nhân công) trong chi phí xây dựng theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, công trình, gói thầu thực hiện từ ngày hướng dẫn tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP và phê duyệt để áp dụng. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |