| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 83/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng | Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011 |

Kính gửi: Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hoà.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 288/ĐTXD ngày 19/5/2011 của Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hoà về vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, được điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 chỉ áp dụng cho hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (trước ngày 21/5/2008).

2. Đối với các gói thầu triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng có điều chỉnh giá thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của Nhà nước có liên quan.

3. Việc thanh toán, quyết toán cho khối lượng cọc ép tại mục 3 của công văn số 288/ĐTXD ngày 19/5/2011 là phù hợp với quy định.

4. Việc thanh toán, quyết toán cho khối lượng cọc ép tại mục 4 của công văn số 288/ĐTXD ngày 19/5/2011 cần xem xét lại cho phù hợp với quy định nhằm đảm bảo chỉ tiêu Kinh tế – Kỹ thuật của dự án.

Với nội dung trên, Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hoà tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |