| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 91/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Rạng Đông

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 122CV/KH.XDCB-RĐ ngày 24/5/2011 của Công ty Cổ phần Rạng Đông về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng nhóm nhân công thực hiện theo quy định trong Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước và các hướng dẫn trong các Bộ đơn giá tương ứng với công việc và tương ứng với từng thời kỳ áp dụng và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với công tác vận chuyển để đắp

Theo hướng dẫn tại chương II (công tác đào, đắp đất, đá, cát – phần thuyết minh) Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng thì:

* Định mức đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp;

* Vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m; tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện. Cho nên, cách tính như trong mục 2 công văn số 122CV/KH.XDCB-RĐ ngày 24/5/2011 là không đúng.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Rạng Đông tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm văn Khánh |
| --- | --- |