| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1136/BXD-KTXD V/v: Quyết toán Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. | Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 411/LDDQ-TCKT ngày 14/6/2011 và văn bản số 417/LDDQ-TCKT ngày 17/6/2011 của Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất về việc quyết toán Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chi phí thiết kế gói thầu 5B khi tính theo hạng mục công trình áp dụng hệ số k=1.

2. Về chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thi công gói thầu EPC 1+4 và 2+3 dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại các văn bản: Thông báo số 324/TB-BXD ngày 21/10/2008; văn bản số 234/BXD-KTXD ngày 22/10/2008; văn bản số 90/BXD-KTXD ngày 18/1/2010; văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 11/9/2010. Bộ Xây dựng thống nhất phương pháp tính để hỗ trợ nhân công cho các nhà thầu phụ Việt Nam theo quyết định đã được phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |