| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1141/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 |

Kính gửi: Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 407/PVNC-QLDA ngày 17/6/2011 của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thu nhập chịu thuế tính trước:

a) Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí V.I.P Việt Nam (PVCOM) và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) là hợp đồng giao nhận thầu xây lắp; do vậy giá trị xây lắp các hạng mục theo hợp đồng giao nhận thầu giữa PVCOM và PVNC phải bao gồm cả thu nhập chịu thuế tính trước.

b) Những khối lượng thi công xây dựng theo hình thức tự thực hiện sẽ không bao gồm thu nhập chịu thuế tính trước. Trường hợp bàn giao cho chủ đầu tư mới thì toàn bộ giá trị xây lắp đã tự thực hiện, hoàn thành là giá trị xây lắp thực hiện bàn giao, giá trị cụ thể do các bên thoả thuận.

2. Về thiết bị đơn vị thi công đã nhập về công trường:

Trong hợp đồng các bên đã thống nhất thanh toán theo giai đoạn, do vậy thiết bị nhà thầu đã mua sắm về công trường, đã được TVGS, chủ đầu tư nghiệm thu và cho lập hồ sơ thanh toán giai đoạn hoàn thành là phù hợp.

Với nội dung trên, Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tập đoàn Dầu khí VN; - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |