| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 295/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT ĐINH LA THĂNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác quản lý nhà nước ngành GTVT và các dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hòa – Chủ tịch UBND, đồng chí Trần Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ; lãnh đạo các Vụ KHĐT, Vụ Vận tải, Vụ ATGT; Tổng cục Đường bộ VN; Cục QLXD & CLCTGT; Ban QLDA 85, Ban QLDA An toàn giao thông; các Tổng công ty XDCTGT 4, 5.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng GTVT và công tác quản lý giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

I. Năm 2011, trong điều kiện tình hình kinh tế đất nước hết sức khó khăn, cả nước đang tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã có sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, đảm bảo được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Tỉnh cao. Lãnh đạo Tỉnh đã có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; đã phối hợp tốt với các cơ quan của Bộ thực hiện nhiệm vụ chung của ngành GTVT, cũng như của Tỉnh. Bộ GTVT đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Lãnh đạo Tỉnh.

Hiện nay các yêu cầu về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đang rất bức xúc, nhưng do điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên chưa có nguồn để triển khai hết các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT mong nhận được sự chia sẻ của Tỉnh.

Bộ GTVT đề nghị Tỉnh trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở GTVT Tỉnh rà soát các văn bản QPPL liên quan đến ngành GTVT do Tỉnh ban hành, tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế để phát huy hiệu quả cao nhất.

2. Chỉ đạo Sở GTVT căn cứ vào chiến lược và quy hoạch phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT phê duyệt tiếp tục rà soát, cập nhật hoàn thiện và sớm phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải của địa phương đến năm 2020, định hướng 2030 cho phù hợp. Tỉnh cần lưu ý quy hoạch các điểm đấu nối với đường bộ, đường sắt, quy hoạch về vận tải, các loại hình vận tải, phương tiện vận tải. Đặc biệt, Tỉnh cần sớm thực hiện quy hoạch các bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm trả khách để làm căn cứ triển khai thực hiện; từng bước tăng cường quản lý, tổ chức lại vận tải trên địa bàn tỉnh và vận tải liên tỉnh đi qua địa bàn của tỉnh.

3. Công tác đảm bảo an toàn giao thông: Bộ GTVT hoan nghênh Tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 7 tháng đầu năm 2011, cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên các tiêu chí về tai nạn giao thông tháng 7/2011 lại tăng so với tháng 6/2011. Đề nghị Tỉnh kiên quyết thực hiện những giải pháp hữu hiệu để kiềm chế tai nạn  giao thông; tiếp tục triển khai tốt công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đường ngang qua đường sắt; có phương án phân luồng giao thông và ứng cứu trong mùa mưa lũ; tiếp tục chỉ đạo Ban ATGT Tỉnh và các cơ quan chức năng của Tỉnh (Thanh tra giao thông, Công an) phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt phối hợp triển khai thực hiện tốt tháng An toàn giao thông năm 2011; tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2012.

4. Tỉnh cần có cơ chế đột phá trong công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là trong việc huy động nguồn vốn.

II. Về các kiến nghị cụ thể của Tỉnh liên quan đến các dự án phát triển hạ tầng giao thông:

1. Quốc lộ 12C Đoạn tránh Thị trấn Ba Đồn mở rộng và Đoạn Hồng Hóa - Pheo: Bộ GTVT đồng thuận với đề nghị Tỉnh cho chuẩn bị đầu tư. Do điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên chưa có nguồn để triển khai ngay, Bộ sẽ xem xét cho triển khai khi có điều kiện về vốn.

2. Quốc lộ 15: Bộ đồng ý về nguyên tắc cho triển khai chuẩn bị đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn Km565 - Km572 (Đoạn nối Đường tỉnh 561 với Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông). Tuy nhiên, do điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế nên chưa có nguồn để triển khai ngay, Bộ sẽ xem xét cho triển khai khi có điều kiện về vốn. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư làm việc với Sở GTVT Tỉnh lên kế hoạch cụ thể về thời gian cho phép chuẩn bị đầu tư.

3. Đề nghị đầu tư xây dựng một số tuyến đường ngang:

- Đoạn tuyến nối QL1A (tại Quán Hàu) với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông: Đây là tuyến ngắn nhất kết nối Quốc lộ 1A với Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Bộ GTVT đồng ý bổ sung vào quy hoạch đường ngang Đường Hồ Chí Minh và cho phép chuẩn bị đầu tư tổ chức triển khai xây dựng khi có điều kiện về vốn để đẩy mạnh khai thác đường Hồ Chí Minh.

- Một số tuyến đường ngang khác Tỉnh đề nghị là những tuyến đường nhánh, thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh. Đề nghị Tỉnh chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục ĐBVN rà soát, bổ sung vào quy hoạch các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh nếu đủ điều kiện để làm căn cứ triển khai thực hiện.

4. Nâng cấp tuyến sông Gianh giai đoạn 2: Đây là tuyến đã phân cấp cho Sở GTVT quản lý. Sở GTVT cần chủ động triển khai công tác duy tu, bảo đảm khác thác luồng. Bộ sẽ xem xét cho phép triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 khi điều kiện nguồn vốn cho phép.

5. Về hệ thống đèn dẫn đường và các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn hàng không cảng hàng không Đồng Hới: Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 12/02/2010, giao Tổng công ty cảng Hàng không miền Bắc làm việc cụ thể với UBND Tỉnh để triển khai theo hướng Tỉnh ứng trước 50% vốn, Tổng công ty ứng 50% vốn và triển khai ngay trong năm 2011.

6. Hệ thống điều khiển và giám sát giao thông trên QL1A: Hiện nay việc lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên QL1A được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an triển khai thực hiện, Bộ GTVT sẽ tích cực phối hợp cùng Bộ Công an.

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở GTVT rà soát những vị trí cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo, giao Tổng cục ĐBVN triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo tại những vị trí sau khi thống nhất với địa phương.

7. Nạo vét luồng vào cảng Hòn La: Giao Cục Hàng hải VN triển khai công tác nạo vét, duy tu năm 2012 để đảm bảo khai thác luồng theo thiết kế tàu 10.000DWT. Việc nâng cấp luồng cho tàu 15.000DWT sẽ xem xét khi có điều kiện về vốn.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Quảng Bình để phối hợp, triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng Đinh La Thăng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình; - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình; - Bộ GTVT: Các đơn vị tham gia đoàn công tác; - Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN, HKVN; - TCT Cảng HK miền Bắc; - Lưu: VT, TH. | TL. BỘ TR ƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công |
| --- | --- |