| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 5233/VPCP-KTN V/v: điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu công nghiệp Vũng Áng | Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3253/BTNTM-QLKKT ngày 24 tháng 5 năm 2011) về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu công nghiệp Vũng Áng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:

1. Rà roát toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng di dời thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Rà soát khối lượng các công việc đã thực hiện và khối lượng công việc chưa thực hiện tại thời điểm chính sách của nhà nước thay đổi, không hồi tố đối với phần khối lượng công việc đã hoàn thành trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực.

3. Phân kỳ đầu tư đối với các hạng mục cần phải điều chỉnh, đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm; không mở rộng quy mô dự án khi chưa cân đối được nguồn vốn.

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi từ mô hình tái định cư nông thôn sang tái định cư đô thị loại IV theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (3), Dg (18). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý |
| --- | --- |