| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 119/BXD-KTXD V/v: Thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 |

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1106263 CV-AISHN ngày 14/6/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh về quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí chung quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình áp dụng theo loại công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật). Đối với công trình gia cố mặt đê như nêu tại văn bản số 1106263 CV-AISHN, định mức chi phí chung áp dụng cho công trình thủy lợi là phù hợp. Trường hợp công trình chỉ có công tác đào, đắp đất bằng thủ công thì áp dụng định mức chi phí chung bằng 51% trên chi phí nhân công.

2. Việc thanh toán đơn giá bê tông nhựa căn cứ vào đơn giá trong hợp đồng cùng các điều kiện của hợp đồng. Thí nghiệm cấp phối bê tông nhựa để quản lý chất lượng công trình.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |