| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 129/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh dự toán gói thầu trong trường hợp xử lý tình huống trong đấu thầu. | Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011 |

Kính gửi: Cục Quản trị Tài vụ – Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 506/BNG-QTTV ngày 27/7/2011 của Cục Quản trị Tài vụ – Bộ Ngoại giao về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong trường hợp xử lý tình huống trong đấu thầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xử lý các tình huống trong đấu thầu đã được quy định cụ thể tại Điều 70 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. Theo đó, đối với trường hợp cần thiết phải điều chỉnh giá gói thầu, thì phương pháp điều chỉnh dự toán như Cục Quản trị Tài vụ – Bộ Ngoại giao nêu tại văn bản 506/BNG-QTTV là phù hợp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý: giá nguyên, nhiên và vật liệu để xem xét điều chỉnh lại giá gói thầu phải phù hợp với mặt bằng giá cả tại thời điểm lựa chọn nhà thầu.

Cục Quản trị Tài vụ – Bộ Ngoại giao căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |