| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 130/BXD-KTXD V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3561/SXD-QLKT ngày 1/6/2011 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng thi công xây dựng công trình được ký kết theo đơn giá điều chỉnh, việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của nhà nước, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết (điều chỉnh đơn giá cho khối lượng công việc thi công xây dựng mà các bên cam kết điều chỉnh lại đơn giá).

2. Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng thuộc chi phí khác và được chủ đầu tư tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp lập tổng mức đầu tư dự án có sử dụng vốn vay thì không tính chi phí lãi vay trong chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |