| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1188/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 1

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục tại tờ trình số 106/QLDA ngày 05/9/2011, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 375/KH-VHXH ngày 13/10/2011, về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Quế Võ số 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Quế Võ số 1, tại các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng: Bổ sung xây mới cổng trường, chiều dài cổng 21,1 m, cao 8,8 m; kết cấu móng cọc BTCT mác 200; cột, dầm và sàn mái đổ BTCT mác 200, cánh cổng bằng thép hình, có mô tơ điều khiển, hai bên cổng ốp đá thẻ màu vàng, toàn bộ cổng lăn sơn;

- Điều chỉnh thiết kế nhà đa năng, thay đổi từ trần nhựa sang trần hợp kim xương nhôm, tấm trần composite, trong ngoài nhà lăn sơn (thay quét vôi ve).

- Hệ thống điện ngoài nhà xây dựng mới tuyến dây cao áp 1,5 km để cấp điện cho trạm biến áp của nhà trường; thiết kế bổ sung chống mối cho hai hạng mục nhà đa năng và nhà hiệu bộ.

2. Nội dung đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các khối lượng đã thi công thực hiện theo kết quả đấu thầu và quy định hiện hành. Khối lượng chưa thực hiện điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định tại thời điểm lập điều chỉnh bổ sung dự án.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 28.350.204.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm mươi năm triệu, hai trăm linh bốn nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp: 22.812.659.000 đồng;

- Thiết bị: 850.000.000 đồng;

- Chi khác: 2.879.906.000 đồng;

- Dự phòng: 1.807.639.000 đồng;

Tăng 6.283.642.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng) so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Điều chỉnh phân chia gói thầu còn lại:

- Gói số 2b: Cải tạo khu vệ sinh nhà lớp học số 1.

- Gói số 2c: Xây dựng trạm biến áp và đường dây cấp điện cho công trình

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.

7. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

8. Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành dự án năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Quế Võ; Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục căn cứ quyết định thực hiện./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |