| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 160/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá nhiên liệu trong hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011 |

Kính gửi: Ban Quản lý dự án nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin

Trả lời công văn số 308/BQLDA-KHĐT ngày 16/8/2011 của Ban Quản lý dự án nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc điều chỉnh giá nhiên liệu trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. “Biến động bất thường” đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá đã quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài Chính.

2. Tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định đối với hợp đồng theo đơn giá cố định như sau: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng”.

3. Trường hợp, hợp đồng nêu tại công văn số 308/ BQLDA-KHĐT, nếu hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên đồng thời trong hợp đồng có quy định trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng như nêu tại điểm 2 trên đây và được cấp Quyết định đầu tư chấp thuận thì được điều chỉnh giá hợp đồng đối với các loại nhiên liệu (xăng, dầu) do xăng dầu là loại hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá nhưng trong thời gian qua đã có biến động lớn (do nhà nước điều chỉnh giá).

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng tham khảo tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án nhà máy tuyển than Khe Chàm – Vinacomin căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |