| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 177/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương. | Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011 |

Kính gửi: UBND thị xã Dĩ An – UBND tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2691/KTTH-UBND ngày 24/8/2011 của UBND thị xã Dĩ An – UBND tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với các trường hợp UBND thị xã Dĩ An nêu tại văn bản số 2691/KTTH-UBND, thì việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

1. Đối với những hợp đồng được ký kết theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh.

2. Đối với các hợp đồng trọn gói ký kết theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: thì khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương thì không được điều chỉnh giá hợp đồng.

UBND thị xã Dĩ An – UBND tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |