| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 176/BXD-KTXD V/v: định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi. | Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011 |

| Kinh gửi: | Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 91/CV-BQL ngày 11/8/2011 của Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi thì:

1. Các hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp kết hợp cơ giới và thủ công thì tính chi phí chung cơ giới và thủ công bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp;

2. Hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp bằng thủ công (không có chi phí máy thi công) thì tính chi phí chung bằng 51% trên chi phí nhân công trực tiếp.

Với nội dung trên, Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |