| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 146/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng. | Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011 |

Kính gửi: Ban Quản lý dự án phát triển Đô thị vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 91/CV-BQL ngày 17/8/2011 của Ban QLDA phát triển Đô thị vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng đã quy định: “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng”.

2. Trong tập chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, chỉ xác định chỉ số giá cho một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu (những loại vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vật liệu của loại công trình đó). Vì vậy, đối với loại vật tư, vật liệu chưa có trong tập chỉ số giá thì chủ đầu tư và nhà thầu phải tự xác định chỉ số giá (có thể thuê tư vấn) theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án phát triển Đô thị vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTXD (Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |