| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2200/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 05 tháng 10 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ LỘC THÀNH, HUYỆN LỘC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 900/TTr-SKHĐT ngày 22/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Ninh.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng - Thương mại Khang Huy.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Phan Minh Trung.

5. Mục tiêu đầu tư: Quy hoạch chi tiết đất bố trí định canh, định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để di dời và sắp xếp định canh, định cư cho 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số là những hộ không có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Lộc Thành, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

6. Nội dung, quy mô đầu tư:

6. 1. Quy hoạch đất định canh, định cư: Tổng diện tích quy hoạch khoảng 80 ha tại Tiểu khu 213 BQL rừng Tà Thiết, thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành.

Quy hoạch thành các khu đất định cư kết hợp với đất sản xuất 74, 9 ha, đất công trình công cộng 2, 3 ha, đất giao thông 2, 7 ha.

6. 2. Đầu tư cơ sở hạ tầng:

a) Khai hoang mặt bằng khu đất quy hoạch khoảng 80 ha; phân lô tái định canh 62 lô, định cư 62 lô.

b) Đường giao thông nội vùng: Xây dựng đường giao thông nội vùng khu tái định canh, tái định cư tổng chiều dài 1. 709 m, gồm 2 tuyến:

- Tuyến D1 chiều dài 1. 288 m. Mặt cắt ngang nền đường 12 m (3m+6m+3m); nền đường cấp phối sỏi dày 15 cm, lu lèn K≥0, 98; hệ thống thoát nước.

- Tuyến N1 chiều dài 421 m. Mặt cắt ngang nền đường 14 m (3m+8m+3m); nền đường cấp phối sỏi dày 15 cm, lu lèn K≥0, 98; hệ thống thoát nước.

c) Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung: Xây dựng 01 trạm cấp nước sinh hoạt, trạm có 01 giếng khoan.

d) Cấp điện: Xây dựng 02 trạm biến áp (01 trạm 3 x 50 KVA và 01 trạm 1 x 50 KVA); tuyến đường điện hạ thế dài 3. 230 m; trung thế dài 406 m.

e) Công trình công cộng khác:

- Nhà văn hóa: nhà cấp IV, diện tích 87, 7m2.

- Trường tiểu học: nhà cấp IV, diện tích 119, 5m2.

- Trường mẫu giáo: nhà cấp IV, diện tích 180m2.

7. Địa điểm xây dựng: Tại Tiểu khu 213 - BQL rừng Tà Thiết, là đất rừng sản xuất, thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

8. Diện tích sử dụng đất dự án: Khoảng 80ha.

9. Loại, cấp công trình: Gồm các loại công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp; cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Đầu tư xây dựng mới.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Hiện tại khu đất thuộc đất rừng, toàn bộ diện tích hiện hữu là rừng sản xuất, cây tạp chưa bị xâm canh, do vậy khu đất dự án không phải giải tỏa đền bù.

- Những hộ dân di dời từ các nơi ở xã Lộc Thành (25 hộ), xã Lộc Thiện (37 hộ) đến khu đất dự án thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ di dời: tổng số 62 hộ.

12. Tổng mức đầu tư: 12. 407. 544. 485 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 6. 529. 825. 776 đồng

- Chi phí thiết bị: 620. 427. 395 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 146. 334. 039 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1. 497. 080. 450 đồng

- Chi phí khác: 102. 718. 000 đồng

- Chi phí bồi thường, GPMB (rà phá bom mìn): 1. 696. 061. 000 đồng

- Chi phí hỗ trợ và tái định cư: 1. 159. 400. 000 đồng

- Chi phí dự phòng: 655. 697. 825 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

14. Phân đoạn đầu tư: Dự án chia làm 2 giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư; giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, di dời; khai hoang; cắm mốc phân lô.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

16. Thời gian thực hiện dự án: năm 2011 - 2013.

Điều 2.

1. UBND huyện Lộc Ninh là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

|  | CHỦ TỊCH Trương Tấn Thiệu |
| --- | --- |